Informe operativo — Buscador (Screen 1/2) y migración a PHP

Especificación funcional + decisiones cerradas (v1.1)

Fecha: 16/02/2026  ·  Versión: v1.1

Ámbito: WordPress + Avada (XAMPP). Este documento fija decisiones de UX/UI y reglas técnicas v1 para ejecutar la migración sin improvisación.

# 1. Contexto y objetivo

Objetivo: diseñar y cerrar la lógica de resultados del buscador (Tabs) y dejar un plan operativo para migrar el borrador HTML a una plantilla PHP en WordPress/Avada, manteniendo el diseño y evitando roturas.

Screen 1: búsqueda (tabs, inputs, recomendaciones).

Screen 2: resultados + mapa.

Botón de salida rápida: “Volver a Buscar” (vuelve a Screen 1 limpio).

Principio rector: no saturar de fichas. Para facetas/experiencias/items, salida máxima de 12 fichas. Para listas de días, scroll infinito (chunks) con ayudas de navegación, sin separadores ni headers adicionales.

# 2. Diseño de resultados por Tabs (Screen 2)

Convención general de ficha (v1): Título + Línea 1 + Línea 2. En móvil, priorizar claridad y evitar densidad excesiva.

Convención general de orden: cronológico del viaje (ascendente).

## 2.1 Tab FECHA (sin OpenAI)

### 2.1.1 Selector de fechas (Screen 1)

Permite seleccionar un día (desde = hasta) o un rango.

Validación mínima: fecha_desde <= fecha_hasta.

### 2.1.2 Resultados (Screen 2)

Ficha día (resultado estándar):

Título: fecha_dia

Línea 1: sitio_dia

Línea 2: hito_dia

Comportamiento:

Resultados en orden cronológico (ascendente).

Scroll infinito por chunks para rangos largos.

La barra de título puede mostrar el rango seleccionado y el número de días; las migas y el contador de fichas se mantienen como están (sin añadir elementos nuevos).

### 2.1.3 Contexto de tramos por solape (automático, v1)

Regla: calcular overlapping_tramos = tramos cuyo rango solapa el rango seleccionado.

N=0: no mostrar tramos.

N=1: mostrar siempre micro-contexto “En el tramo: {nombre_tramo}” (clicable a single-tramo-custom.php). Ficha completa del tramo solo si el solape es significativo (p. ej., el rango cubre >=50% del rango o >=30% del tramo). En móvil, por defecto colapsado.

N=2: micro-contexto “Tramos: A, B”; (desktop) hasta 2 fichas; (móvil) resumen colapsado.

N>=3: solo resumen “Tramos (N)” (clicable). No listar fichas completas en FECHA.

## 2.2 Tab LUGAR (sin OpenAI)

### 2.2.1 Entrada (Screen 1)

Dropdown/autocomplete por lugares existentes (CPT/ACF).

Tolerancia: tildes y mayúsculas mediante normalización. Typos: alias + fuzzy matching (sin OpenAI).

### 2.2.2 Resultados cuando el lugar existe (Screen 2)

Barra de título: “Lugar: {sitio}”.

Si hay 1 estancia: mostrar días (ficha estándar de FECHA).

Si hay 2+ estancias: mostrar fichas de periodos/estancias. Al seleccionar un periodo, mostrar los días de ese periodo.

### 2.2.3 Resultados cuando el lugar NO existe (Screen 2)

Texto fijo (sin tocar migas ni contador): “Lo sentimos, no encontramos {lugar_buscado}, pero sí estos lugares cercanos”.

Ofrecer 4 alternativas cercanas (Google Maps / proximidad):

Ficha alternativa:

Título: sitio_dia (lugar sugerido)

Línea 1: ~{km} km (distancia aproximada)

Sin Línea 2 (evitar ambigüedad por múltiples estancias).

Al clicar una alternativa: re-ejecutar el flujo normal del tab LUGAR para ese sitio (1 estancia -> días; 2+ estancias -> periodos -> días).

## 2.3 Tab ACTIVIDAD (con OpenAI)

### 2.3.0 Barra de título (Screen 2) — una sola línea

Regla: mostrar qué entendió el sistema y qué se está filtrando en una sola línea. Si no coincide, el usuario usa “Volver a Buscar”.

Formato: “Actividad: {interpretación} · {ruta_de_filtros} · {nivel}” (solo lo que aplique).

### 2.3.1 Determinación de target_entity (v1)

Familias macro (crucero/safari/polar/tren de lujo, etc.) -> target_entity = experiencia (tramo).

Búsqueda específica (nombre/actividad clara) -> target_entity = item (actividad).

Genéricos masivos (spa/museos/wellness/compras, etc.) -> target_entity = facet (refinado) y, cuando sea manejable, item.

### 2.3.2 Ficha de experiencia (crucero/safari/expedición)

Título: nombre de la experiencia (si existe) o Crucero/Safari/Polar + etiqueta corta.

Línea 1: fecha_desde – fecha_hasta

Línea 2: Sitio_inicio -> Sitio_fin (+N)

### 2.3.3 Ficha item (actividad)

Título: titulo_actividad

Línea 1: sitio_dia

Línea 2: fecha_dia

Ordenación de items: fecha_dia ascendente; si hay varios items el mismo día, ordenar por orden_dia ascendente.

### 2.3.4 Árboles mínimos (v1) para familias macro

Cruceros: Marítimos / Fluviales (opcional: Expedición). Marítimos -> Mares/Océanos. Fluviales -> Continentes.

Polar: Ártico / Antártida (y subregión solo si hace falta).

Safari: Continentes -> País (solo si el continente aún devuelve demasiadas experiencias).

### 2.3.5 Genéricos masivos (spa/museos/...) — flujo cerrado (v1)

Primera respuesta siempre <=12 fichas (modo facetas).

Refinado por geografía como ruta principal: Continentes -> Países -> Lugares.

Saltos automáticos de nivel si un nivel solo tiene 1 opción.

Si el usuario ya incluye lugar en la query (p. ej. “spa París”): saltar al nivel más cercano y continuar.

Paso final: mostrar items (ficha titulo_actividad / sitio_dia / fecha_dia).

Si aún quedan demasiados items en un mismo lugar (caso raro): insertar faceta temporal ligera por estancias/periodos del lugar y, tras elegir periodo, mostrar items.

### 2.3.6 Límites y fallback

Sin badges adicionales: la claridad se consigue con titulo_actividad + sitio_dia + fecha_dia.

Si OpenAI falla o baja confianza: fallback a búsqueda literal + facetas deterministas (manteniendo <=12).

## 2.4 Tab TODO (con OpenAI)

### 2.4.0 Barra de título (Screen 2) — una sola línea

Formato: “Todo: {interpretación} · {target} · {ruta_de_filtros} · {nivel}” (solo lo que aplique).

### 2.4.1 Regla general

TODO amplía ACTIVIDAD y además resuelve búsquedas cruzadas (atributos + lugar/tiempo) y consultas tipo pregunta. El Intérprete decide target_entity; la ejecución es determinista.

### 2.4.2 Guardarraíles (obligatorios)

Target obligatorio: facet / experiencia / item / dia. Prohibido mezclar listas.

Combinación por defecto: AND. OR solo si el usuario lo expresa explícitamente.

Scope: los filtros se aplican al mismo target (no crean listados paralelos).

Límite: si target in {facet, experiencia, item} -> <=12 fichas. Días -> scroll infinito.

Consultas tipo pregunta (intent=question):

¿Dónde dormimos …? -> item:hospedaje

¿Dónde cenamos …? -> item:restaurante

¿Qué hicimos …? -> item:actividad (o día si es muy amplio)

Proximidad: soportar “cerca de {lugar}” solo si {lugar} existe en los sitios del viaje (coords). Si no existe, aplicar flujo LUGAR no existe. No soportar en v1 “cerca del hotel/donde dormimos” en el buscador global.

### 2.4.3 Unidades de resultado (v1)

Items (restaurante/hospedaje/actividad) en Screen 2:

Restaurante: Título = nombre_restaurante + tipo_comida (entre paréntesis, en cursiva y menor prominencia si es posible). Línea 1 = sitio_dia. Línea 2 = fecha_dia.

Orden restaurantes: fecha_dia ascendente; luego tipo_comida (desayuno -> almuerzo -> cena); luego orden_dia ascendente.

Hospedaje: Título = nombre_hospedaje. Línea 1 = sitio_dia. Línea 2 = fecha_dia. Orden cronológico.

Experiencia: ficha de experiencia (tramo) según 2.3.2.

Día: ficha estándar de FECHA.

### 2.4.4 Ejemplos de búsqueda cruzada (v1)

“Cruceros en Navidad”: target=experiencia; filtro temporal por solape fecha_desde-fecha_hasta con Navidad.

“Restaurantes Michelin en Grecia”: target=item:restaurante; filtro atributo=Michelin + lugar=Grecia; si demasiados, facetas geográficas.

“Tren de lujo en China”: target=experiencia; lugar=China.

# 3. Contrato del Intérprete (OpenAI) — reglas no negociables (v1)

La IA traduce lo que escribe el usuario a un plan (SearchPlan). El sistema ejecuta el plan con datos reales.

La IA solo interpreta, no busca: produce intención, filtros y siguiente paso (facetas o resultados).

Una sola unidad objetivo (target) por consulta: facet / experiencia / item / dia.

Límites: <=12 fichas para facet/experiencia/item. Días: scroll infinito por chunks (per_page=21).

AND por defecto. Cada filtro declara su scope y filtra el mismo target.

Si duda o falla: fallback a facetas deterministas o búsqueda literal. Nunca pantalla vacía.

Barra de título siempre honesta (una línea).

Encaje por tabs: FECHA/LUGAR sin OpenAI; ACTIVIDAD/TODO usan OpenAI solo para interpretación.

# 4. Recomendación operativa — usar Claude Opus 4.6 para migrar sin romper nada (v1)

Un objetivo por parche (máximo 1 cambio funcional + 1 limpieza asociada).

Prohibido tocar lo no nombrado: delimitar qué archivos/zonas puede modificar.

Salida siempre como diff/parche + checklist de verificación (antes/después).

No mezclar refactors con migración: CSS/JS en parches dedicados.

Rollback fácil: cada parche debe ser reversible sin efectos colaterales.

# 5. Ejecución de la migración (HTML -> PHP) en pasos pequeños (v1)

## 5.0 Preparación

Crear baseline (tag/snapshot) del estado actual.

Definir plantilla destino en Avada child (p. ej. page-buscador.php o equivalente).

Confirmar referencia visual: Screen 1/2 funcionan en HTML.

## 5.1 Paso 1 — Portado 1:1 (markup)

Copiar el HTML al esqueleto PHP sin lógica, manteniendo DOM/clases/IDs.

Verificación: pantalla idéntica (sin datos dinámicos).

## 5.2 Paso 2 — Externalizar assets de forma segura

Mover CSS/JS a archivos encolados (enqueue) sin cambiar selectores.

Verificación: 0 cambios visuales, 0 errores en consola.

## 5.3 Paso 3 — Datos mock controlados

Sustituir hardcode por un mock centralizado (no duplicar).

Verificación: UI estable, aún independiente de WP.

## 5.4 Paso 4 — Conectar datos reales (lectura)

Conectar ACF/CPT: días, actividades, restaurantes, hospedajes, tramos.

Verificación: un caso real por tab sin romper.

## 5.5 Paso 5 — Endpoints (REST) y paginación

Implementar /suggest y /search (contrato v1).

Verificación: límites respetados (<=12 / 21 días) y scroll infinito estable.

## 5.6 Paso 6 — Integración OpenAI (solo interpretación)

Implementar SearchPlan server-side con cache + rate limit + fallback.

Verificación: búsquedas cruzadas no mezclan listas; preguntas resuelven a hospedajes/restaurantes cuando proceda.

## 5.7 Paso 7 — Mapa por estados

Implementar comportamiento del mapa según 8.2.1.

Verificación: pin único por sitio, sin mareos; estados correctos.

## 5.8 Paso 8 — Deep links por ID

Implementar URLs canónicas por id_actividad/id_restaurante/id_hospedaje con fallback seguro al día.

Verificación: todos los clicks llegan al contenido correcto.

## 5.9 Paso 9 — QA final

Ejecutar matriz 8.2.8 completa. Si falla una misión, se corrige antes de avanzar.

# 8. Decisiones cerradas y ejecución (v1)

## 8.1 Resuelto

Tabs cerrados: FECHA, LUGAR, ACTIVIDAD, TODO.

Typos/tildes/mayúsculas sin OpenAI (normalización + alias + fuzzy + UX “Mostrando resultados para…”).

LUGAR no existe: texto + 4 alternativas cercanas.

## 8.2 Decisiones técnicas cerradas

### 8.2.1 Mapa por estado (cerrado)

Día: 1 pin por sitio_dia; no re-centrar si no cambia sitio; pan suave + zoom constante si cambia; opcional badge xN cuando varias fichas visibles comparten sitio.

Periodo/Visita: 1 pin del lugar del periodo; sin rutas.

Experiencia (tramo): 2 pins inicio/fin + fit bounds; sin rutas.

Facetas geográficas: no mover mapa hasta que el usuario elija algo concreto.

No-results/sugerencias: si hay 4 sugerencias, 4 pins + fit bounds; si no, sin cambios.

### 8.2.2 Experiencia = tramo (cerrado)

Fuente de verdad: tramos.csv / CPT tramo.

Campos: id_tramo, nombre_tramo (fallback Tramo {id}), fecha_inicio/fin, sitio_inicio/fin.

### 8.2.3 Coincidencia semántica en títulos (cerrado)

Para búsquedas por tema en ACTIVIDAD/TODO, preferir items cuando existan (titulo_actividad / sitio_dia / fecha_dia).

Genéricos masivos: facetas geográficas hasta <=12, luego items; fallback a día solo si no hay items claros.

### 8.2.4 Deep links por ID (cerrado)

URLs canónicas por id_actividad/id_restaurante/id_hospedaje desde ya.

Si no existe plantilla dedicada, fallback seguro al día (con ancla si se puede) o placeholder mínimo.

### 8.2.5 API/Endpoint y paginación (cerrado)

WordPress REST API versionada (no admin-ajax).

Endpoints mínimos: /search (resultados + facetas + mapa), /suggest (autocomplete).

Límites: <=12 para facetas/experiencias/items; per_page=21 para días.

### 8.2.6 OpenAI en producción (cerrado)

Solo interpretación (SearchPlan) en TODO/ACTIVIDAD.

Key solo servidor. Cache (TTL recomendado 24h). Rate limit por usuario. Batch/offline para facetas/temas. Fallback determinista.

### 8.2.7 Rendimiento (cerrado)

Virtualización de lista obligatoria. Paginación por chunks. Mapa con debounce/throttle. Imágenes lazy-load.

### 8.2.8 QA de regresión (cerrado)

Misiones mínimas (examen final):

M1 FECHA 1 día; M2 FECHA 7 días; M3 FECHA 30 días; M4 FECHA 180 días.

M5 LUGAR existe (1 estancia); M6 LUGAR existe (2+ estancias); M7 LUGAR no existe (4 sugerencias).

M8 ACTIVIDAD crucero; M9 ACTIVIDAD spa/museos; M10 TODO cruzado (Navidad/Michelin/China).

Reglas de aprobado: 0 errores rojos en consola; nunca pantalla vacía; <=12 donde toca; listas de días con scroll fluido; mapa estable con 1 pin por sitio_dia.

## 8.3 Ejecución con control

Migración por parches pequeños + checklist + QA por paso. Si un test falla, se corrige antes de avanzar.